UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Desarrollo e Implementación Y capacitación del sistema web para un sistema de registro único sindical - sistema rus

Project Charter

Versión 1.0

Preparado por:

| Gerente de Proyectos | Kevin Eduardo Calcín Ortega |
| --- | --- |
| Product Owner | Sebastian Julon Chamana |
| Especialidad | Ingeniería de Sistemas de Información |
| Empresa |  |

Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/09/2022 | Sebastian Julon Chamana |  |

Índice de Contenidos

Resumen ejecutivo	4

Marco Teórico	4

Posicionamiento	5

Planteamiento del problema	5

Objetivos	6

Objetivo General	6

Objetivos Específicos	7

Indicadores de éxito	7

Alcance del proyecto	7

Restricciones	8

Impacto en la organización	9

Organización del Proyecto	10

Equipo del Proyecto	10

Stakeholders	11

Recursos requeridos	11

Fases e hitos del proyecto	12

Enfoques del trabajo	13

Riesgos y Mitigación	14

Glosario	15

Bibliografía	15

Aprobación	16

# Resumen ejecutivo

MINTRA es el ministerio de trabajo de promoción de empleo el cual se encarga de promover el empleo de la población peruana a través del reforzamiento de gestiones necesarias, protección de grupos vulnerables, empleabilidad, etc. Todo lo que esté relacionado con amparar las regulaciones necesarias para beneficiar al empleado o trabajador. Esta órgano es vital para el país porque permite formalizar a las pequeñas, medianas y grandes empresas permitiendo registrarse en la base de datos de MINTRA.

El sistema de MINTRA permite Orienta al migrante, registro nacional de proyectos de construcción de obras, registro de mype,servicios de buscador de empleo y ofertantes, seguimiento de solicitud, servicio de ayuda a víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo, gestión de accidentes de trabajo, contratos convenios, beneficios sociales de trabajadores y consulta de empresas acreditadas.

Este documento detalla los objetivos, cronograma, hitos, entregables, metodología de gestión de proyecto y el equipo de trabajo para realizar el servicio de implementación y capacitación del sistema web para un sistema de registro único sindical.  Para cumplir con esta necesidad, nos guíamos de la licitación que contiene requerimientos, prototipos, funcionalidades y características de cada módulo, así como realizar el módulo de presentación donde es necesario realizar un servicio de integración con las bases de datos de la SUNAT y otras, de forma que se evite volver a registrarse. Por otro lado, el alcance contiene las restricciones y delimita lo que no se realizará durante el proyecto, un ejemplo es que no se realizará ningún mantenimiento después de recibir el acta de funcionalidad aprobada firmada.

# Marco Teórico

Sindicato: Asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados(SINDICATOS | Ministerio de Trabajo y Promoción Del Empleo, 2020.).

Registro único sindical: Acto formal no constitutivo, que reúne firmas y peticiones de empleados,  este no puede ser denegado por la empresa, salvo cuando no se cumpla con los requisitos establecidos por la norma en mención.

Direcciones y Gerencias Regionales del Trabajo y la Promoción del Empleo(DRTPE): Actividad que se ejerce desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual promueve el empleo decente y productivo, así como del cumplimiento de los derechos laborales de la población.

Autoridad Administrativa de Trabajo: Es la autoridad encargada de aprobar y evaluar solicitudes de las organizaciones, sindicatos, etc. Las solicitudes son documentos jurídicamente relevantes para ambas partes(Directorio Institucional | Ministerio de Trabajo y Promoción Del Empleo, 2020.).

OGETIC:  Es la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones que se encarga de velar por la administración de los recursos de tecnología y comunicaciones. Así como también el análisis de datos e información(Oficina General de Tecnologías de La Información, 2020.).

OTIC: Es la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones que se encarga de planificar, desarrollar, implementar y gestionar los sistemas de información, infraestructura tecnológica y telecomunicaciones.

SUNAT:La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración tributaria es un organismo técnico especializado que se encarga de gestionar los recursos tributarios y mercancía que entra y sale del Perú(¿Qué Es La SUNAT y Cuáles Son Sus Funciones? | Prestamype, 2021.).

RENIEC: Es el Registro Nacional de Integración y Estado Civil que se encarga de identificar y administrar la identidad de la población total del Perú, así como proveer servicios que permitan facilitar la identificación(¿Qué Es El Reniec? - Rankia, 2020.).

Integración: En términos computacionales, una integración es una configuración que permite compartir un servicio con otras empresas o servicios(6 Razones Para La Integración de Servicios de Tu Empresa, 2019.).

Licitación:  Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, el cual evalúa ofertas para adquirir bienes, servicios, obras, productos ,etc. Es decir, es una oferta formal para adquirir un servicio.

Mitigar: Mantener los riesgos según la tolerancia de riesgos. Según la ISO 27001 todos los riesgos inherentes deben ser mitigados y los que no, deben estar controlados, aceptados o compartidos(5 Acciones Para Un Proceso de Gestión de Riesgos Eficaz - Software ISO, 2020.).

Scrum: Es una metodología ágil que permite organizar proyectos de manera eficiente, iterable, adaptativa, flexible, de forma colaborativa y a través de ceremonias de sprint(Qué Es SCRUM – Proyectos Ágiles, 2020.).

Administrado: Es el rol que toma el usuario corriente. Puede ser el sindicato, confederación persona natural, organización, etc.

Evaluador: Es el rol que asigna los roles en el sistema. La DRTPE es la encargada de desempeñar este rol.

Aprobador: Es el rol que toma el AAT(Autoridad Administrativa de Trabajo), el cual permite gestionar y aprobar solicitudes del sindicato.

Administrador: Es la máxima autoridad en el sistema, y encargada de administrar las credenciales.

# Posicionamiento

El problema es que existen muchas deficiencias en la gestión y evaluación de documentos. Ambas partes se ven influenciadas negativamente debido a que la entrega de documentos suele ser muy rigurosa. Los sindicatos y organizaciones tienen que entregar documentos en lugares lejanos, y las autoridades deben revisar y evaluar sus solicitudes en un tiempo estimado, lo cual no llega a suceder por factores de tiempo y mala gestión.

| Problema | Causas |
| --- | --- |
| La demora en los registros y pérdida de información del MTPE. | - El proceso para generar un registro sindical requiere de presentar una solicitud siguiendo un formato, la cual puede ser presentada de forma presencial o por correo, pero genera demora o cuellos de botella en el registro de documentos jurídicos de los sindicatos y mesa de ayuda, debido a los procesos burocráticos que se realizan. - El proceso para registrarse a la base de datos es descentralizado y su información puede estar descentralizada, esto debido a que diferentes organizaciones , como por ejemplo se detalla en la página de la SUNAT y RENIEC, implementadas por el gobierno del Perú. Esto dificulta la integración a terceros(SUNAT, RENIEC Y Migraciones). - Obsolescencia de procesos que dificultan la obtención de información jurídica relevante para la aprobación y toma de decisiones de la Autoridad Administrativa del Trabajo. - Mal uso de recursos como tiempo, dinero y costos durante el procedimiento laboral de registro sindical. |

Objetivos

Objetivo General

Implementar un sistema en web que gestione los procedimientos administrativos laborales vinculados al registro único sindical para optimizar los procedimientos administrativos laborales que se brindan a los sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales.

Objetivos Específicos

OE1: Analizar los procesos administrativos derivados por el Ministerio

de Trabajo y Promoción para la automatización en el sistema web a implementar.

OE2: Diseñar el sistema informático para optimizar el tiempo de respuesta en los procedimientos administrativos laborales del RUS.

OE3: Implementar el sistema web para administrar los procesos administrativos laborales para el Registro Único Sindical.

OE4:Validar la efectividad del diseño del sistema web después de la implementación en un ambiente de pruebas.

OE5: Ejecutar un plan de continuidad para mejorar la mejora continua del sistema web.

Indicadores de éxito

Se utilizará los indicadores de éxito que se encargará de precisar el nivel de logro o resultados esperados en un tiempo establecido.Asimismo permite verificar si los requerimientos, tareas y actividades a realizar han tenido éxito.

| Indicador de éxito |  | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| IN1 | Aprobación de acta de conformidad | OE2,OE3,OE5 |
| IN2 | Aprobación del acta de plan de trabajo | OE1, OE2 |
| IN3 | Realizar pruebas y validaciones de los requerimientos establecidos | OE4 |
| IN4 | Validación de criterios de aceptación | OE3 |
| IN5 | Validación de requisitos funcionales del proyecto | OE2,OE3 |
| IN6 | Aprobación del acta de conformidad funcional | EO4,OE5 |
| IN7 | Cumplir con el 100% de requerimientos funcionales | EO5 |
| IN8 | Aprobación de las Historias de Usuario | OE1 |
| IN9 | Aprobación de prototipos del sistema web | OE2 |

Alcance del proyecto

Se busca la implementación y capacitación del sistema web para el sistema virtual del registro único sindical. Para el alcance se tiene en cuenta los siguientes puntos:

El proyecto incluirá:

- Elaboración de project charter

- Informe de análisis de requerimientos que contará el sistema web.

- Requerimientos del sistema de seguridad de MTPE.

- Requerimientos referidos a la disponibilidad y soporte del sistema.

- Informe de análisis de los prototipos de las funcionalidades del sistema.

- Informe de la arquitectura de negocio, datos y tecnología del sistema.

- Informe de la demanda de infraestructura tecnológica.

- Informe de la gestión del proyecto.

- Implementar los módulos de sistema requeridos: Módulo de acceso y presentación de solicitud, módulo de acceso, evaluación y aprobación de la solicitud, módulo de consulta para el administrado, módulo de reportes estadísticos y módulo de administración.

- Implementar base de datos Oracle requerida para soporte del sistema.

- Configurar sistema para escalabilidad.

- Integrar con sistemas externos como: SUNAT, RENIEC y MIGRACIONES, para consulta de datos de personas y empresas.

- Informe del plan de pruebas y casos de pruebas de todos los módulos del sistema.

- Certificación de personal, con documentos que acrediten y respalden el puesto que van a ocupar según lo requerido en la licitación.

- Capacitación de personal que hará uso del sistema mediante taller en un plazo de 30 días calendario con verificación de obtención de certificación.

- Implementar herramientas de ayuda a los trabajadores como: chat de voz, video tutoriales, base de conocimiento de preguntas frecuentes, modelo de solicitudes, etc. Con ello para orientar y resolver dudas sobre el sistema.

- Informe despliegue a producción del sistema.

- Informe de manuales: manual de instalación, manual técnico del sistema, manual del usuario y manual técnico de seguridad.

- Acta de conformidad funcional aprobada.

El proyecto excluye:

- Implementar funciones que estén fuera de lo declarado en los módulos del sistema.

- La empresa no es responsable de cualquier tipo de modificación realizada por el MTPE que retrase el desarrollo del proyecto o perjudique la implementación.

- Mantenimiento o algún tipo de servicio similar después del término del contrato. Es decir, ningún servicio debe prestarse después del contrato.

Restricciones

Las restricciones siguientes buscan mantener enfocado el proyecto para el cumplimiento del objetivo.

| Restricciones | Descripción |
| --- | --- |
| Tiempo | El tiempo para realización es un plazo máximo de 265 días. |
| Alcance | El sistema por implementar debe cumplir según lo documentado en el proyecto. |
| Privilegios | Requerir los permisos necesarios para la implementación del sistema en la organización. |
| Costo | El presupuesto dado para el proyecto es de S/. 500,000.00. |
| Capacitación | La capacitación solo se hace al personal que hará uso del sistema dentro del plazo de 30 días calendario. |
| Confidencialidad | Mantener en reserva toda información y no revelar a terceros sin previa conformidad escrita por parte del Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo (MTPE). |
| Calidad | Todo artefacto deberá ser enviado al equipo de calidad del postor para su validación, en caso no proceda entonces el artefacto será devuelto. |

Impacto en la organización

La implementación del sistema de gestión del registro único Sindical - Sistemas RUS en base a los lineamientos y requerimientos conforme la ley, buscan optimizar los trámites realizados por los diferentes participantes y acelerar el acceso a la documentación requerida para su revisión y aprobación. Dentro del impacto encontramos:

- Reducir el tiempo en el procedimiento administrativo del registro sindical, con capacidad de realizar actualizaciones de forma no presencial y seguimiento administrativo.

- Base de datos con confiabilidad, veracidad y consistencia , permitiendo identificar y diagnosticar en tiempo real la situación de sindicatos, federaciones y confederaciones.

- La optimización de los procesos de atención a las organizaciones sindicales facilita la obtención de información jurídica relevante para su calificación y adoptar decisiones por parte de la autoridad administrativa de trabajo, federación y confederaciones.

Organización del Proyecto

Equipo del Proyecto

El organigrama del proyecto es:

El equipo del proyecto estará conformado por:

| Rol | Miembro | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Kevin Eduardo Calcin Ortega | - Gestionar al equipo asignado, inducirlos a evaluar acciones que permitan mejoras y optimizaciones del servicio brindado. - Asignación y supervisión de tareas solicitadas por la entidad contratante |
| Jefe de Desarrollo | Sebastian Julon Chamana | - Se encarga de que el desarrollo del software sea alineado a las tecnologías más eficientes para la solución propuesta. |
| Analista de Sistemas | Paul Arturo Aranda Bravo | - Elaborar el análisis y diseño de la aplicación asignada. - Elaborar y validar el modelo de datos y diccionario de datos. - Supervisión y control del desarrollo de la aplicación asignada. |
| Desarrollo de Aplicaciones | Diego Oscar Alexander Porras Aliano y Álvaro Gamonal Ramos | - Serán los responsables de realizar el desarrollo de la aplicación utilizando lenguaje de programación, desarrollar scripts para las bases de datos, realizar las pruebas y control de calidad |

Stakeholders

Los stakeholders son personas u organizaciones interesadas en el resultado del proyecto. Según PMI, los stakeholders están activamente al tanto del proyecto y siempre están viendo que el producto cumpla con sus intereses, ya sea de manera positiva o negativa(Gestión de Stakeholders, 2007.).

Internos: Son las personas involucradas

- OGETIC, OTIC, funcionarios y servidores DRTPE/GRTPE.

Externos:

- Autoridad Administrativa del Trabajo.

- Administrado: Persona natural, Organización Sindical, Federación, etc.

- Reniec, SUNAT, Migraciones(indirecto).

| Stakeholders | Necesidades | Entregables |
| --- | --- | --- |
| OGETIC, OTIC, funcionarios Servidores DRTPE(GRTPE) | -Aseguramiento de entrega de calidad, responsabilidad y compromiso del equipo del proyecto. -Entendimiento de cada parte de la licitación para entregar un producto que está a la expectativa de la empresa. | Plan de trabajo aprobado - Project Charter - Cronograma - Estándar de programación - Acta de aprobación de plan de trabajo - Informe de análisis diseño prototipo y arquitectura aprobado - Flujogramas de procesos BPMN. - Demanda de infraestructura tecnológica. |
| OGETIC, OTIC, funcionarios Servidores DRTPE(GRTPE) | -Validación y entendimiento de artefactos propuestos en la licitación del sistema de registro sindical. -Visualizar el flujo de activos de tecnología, datos y procesos de negocio en un enfoque más amplio. -Requerimientos de infraestructura de tecnología para lograr el desarrollo del sistema propuesto. | Análisis, diseño y arquitectura. Validado y aprobado -Informe de análisis diseño prototipo y arquitectura aprobado - Flujogramas de procesos BPMN. - Demanda de infraestructura tecnológica. |
| OGETIC, OTIC, funcionarios Servidores DRTPE(GRTPE) Autoridad Administrativa del Trabajo. Administrado: Persona natural, Organización Sindical, Federación, etc. | -Correcto funcionamiento de sistema de Identificación y validación del usuario al ingresar al sistema -El módulo de usuario y acceso debe estar integrado con las bases de datos de RENIEC,SUNAT y migraciones. -Los roles de acceso deben estar divididos en Administrado(Sindicales), Evaluador(AAT), Evaluador y Aprobador(AAT), Administrador(DRTPE) y deben cumplir con el principio de autorización. -Registro de solicitudes y documentos jurídicos de sindicales en el sistema virtual. | Modulo Acceso y presentación de la Solicitud -Código fuente y ejecutable del sistema -Avance de manual de instalación -Avance de Manual técnico del sistema -Avance de manual de usuario |
| OGETIC, OTIC, funcionarios Servidores DRTPE(GRTPE) Autoridad Administrativa del Trabajo. Administrado: Persona natural, Organización Sindical, Federación, etc. | -Evaluación y aprobación de documentos jurídicamente relevantes en el sistema virtual. -Acceso y visualización a solicitudes y documentos jurídicos de sindicatos en el sistema virtual. -Sistema de notificación a correo cada vez que se realiza una actividad administrativa. el sistema notifica por correo una confirmación a él administrado y a la vez también a la AAT, quien recibe una copia de esta confirmación. -AAT puede asignar roles de EVALUADOR. -El administrador puede visualizar el estado de las solicitudes y descargarlas para generar reportes en Excel. | Módulo Acceso,Evaluación y Aprobación de solicitudes. - Código fuente y ejecutable del sistema - Avance de manual de instalación - Avance de Manual técnico del sistema - Avance de manual de usuario |
| OGETIC, OTIC, funcionarios Servidores DRTPE(GRTPE) Autoridad Administrativa del Trabajo. Administrado: Persona natural, Organización Sindical, Federación, etc. | -El usuario Administrado puede realizar consultas y saber el estado de su solicitud. Asimismo, recibe notificaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo cuando aprueba algún documento. | Módulo Consulta para el administrado - Módulo Administrado - Módulo de Herramientas - Código fuente y ejecutable del sistema - Avance del manual de usuario - Avance del manual de instalación - Avance del manual técnico del sistema. |
| OGETIC, OTIC, funcionarios Servidores DRTPE(GRTPE) Autoridad Administrativa del Trabajo. Reniec, SUNAT, Migraciones(indirecto). | -Extraer y visualizar reportes estadísticos a nivel regional y nacional. -Monitorear y gestionar variables e información registrada en el Sistema de Registro Único Sindical. | Módulo de Reportes Estadísticos - Código fuente y ejecutable del sistema - Manual de instalación - Manual técnico del sistema - Manual de Usuario - Manual Técnico de Seguridad - Documentación de pases a calidad. - Acta de conformidad funcional aprobada - Acta de capacitación |

Recursos requeridos

Los principales recursos requeridos para el desarrollo del proyecto son los siguientes:

HUMANO

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| OGETIC(Oficina General de Estadística y Tecnologías de laInformación y Comunicaciones) | Encargado del procesamiento de datos y reportes estadísticos, también de administrar y gestionar recursos humanos, de software y hardware, y de la capa de redes. Administra recursos tecnológicos y de comunicaciones que permite afianzar el mejor servicio posible. |
| OTIC(Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) | Unidad orgánica encargada de planificar, desarrollar, implementar y gestionar los sistemas de información, infraestructura tecnológica y telecomunicaciones. Son importantes porque son los encargados de afianzar y validar los entregables directamente. |
| Miembros del proyecto | Es el equipo que va a estar a cargo de las funciones y responsabilidades para lograr los objetivos del proyecto, de modo que se desarrolle la capacitación e implementación del sistema propuesto. |

HARDWARE

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Ordenadores | Computadoras de alto rendimiento para trabajar en diversos Frameworks y con variedad de programas, con la capacidad de operar diferentes tareas al mismo tiempo. |
| Laptop | Laptop de alto rendimiento para trabajar en diferentes entornos de programación. |

SOFTWARE

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Visual Studio Code | IDE para codificar en diferentes lenguajes de programación |
| Eclipse | IDE para gestionar el desarrollo de aplicaciones en diversos entornos compatibles con Java |
| STS 4.X | Spring Tool Suite es un IDE, similar a Eclipse, y se enfoca principalmente en gestionar proyectos Spring Bot |
| Junit 4.7 | Es un software para hacer pruebas unitarias de aplicaciones Java. |
| WildFly 12 | Es una aplicación que permite administrar servidores de aplicaciones Java EE |
| Oracle 19C. | Es un software de gestión de administración de base de datos de Java EE |
| MS Project | Es un software que se encarga de administrar proyectos, desde el punto de vista de todos los roles importantes descritos en un equipo de proyecto. |
| Jmeter | Es un software desarrollado en java puro, el cual permite realizar pruebas de rendimiento y funcionales a aplicaciones web. |
| TestLink | Es un sistema que te permite gestionar pruebas de manera eficiente. |
| Google Drive | Es un servicio de alojamiento gratuito de Google, el cual permite gestionar directorios y almacenar archivos. |
| Microsoft Word | Es una aplicación que permite redactar documentos. |
| Power Point | Es una aplicación que permite gestionar presentaciones y diapositivas. |
| Excel | Es una aplicación que permite calcular, gestionar datos y convertirlos en reportes, tablas, gráficos, etc. |

Fases e hitos del proyecto

A continuación, se mencionan las grandes fases y actividades con las fechas de término y los productos que se deben entregar en el proyecto.

| Hito del proyecto | Fecha Estimada Culminación | Entregables incluidos | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aprobación del project charter | 31/08/2022 | - Aprobación de project charter | Media |
| - Aprobación de planificación | 7/10/2022 | - Plan de gestión de alcance. - Plan de gestión de requerimientos. - Plan de gestión de cronograma. - Plan de gestión de RRHH. - Plan de gestión de calidad. - Plan de Gestión de comunicaciones - Plan de Gestión de riesgos - Plan de Gestión de Interesados - Plan de Gestión de adquisiciones - Plan de Gestión de Costos | Media |
| - Aprobación del sistema | 10/07/2023 | - Informe del sistema | Alta |
| - Aprobación de acta de cierre de proyecto | 25/08/2023 | - Acta de cierre | Alta |

Enfoques del trabajo

El enfoque que se utilizará para el desarrollo de este proyecto será agile(Qué Es SCRUM – Proyectos Ágiles, 2020.), ya que tendrá un ciclo de vida adaptativo, en el cual se planea definir y aprobar antes del comienzo de una iteración, las cuales serán basadas en SCRUM por lo que cada sprint tendrá una duración de 2 semanas. La elección de Agile fue debido a que esta metodología nos permitirá focalizar a los stakeholders y sus requerimientos, fomentar responsabilidad dentro del equipo y aumentar la autonomía y transparencia, facilitar la priorización y toma de decisiones, mejorar la experiencia de los clientes a través de feedbacks rápidos y precisos y culminar los entregables en intervalos con rápida respuesta a los cambios. Adicionalmente, se decidió que las ceremonias que se realizarán serán el Sprint planning el cual nos va a permitirá establecer a detalle y clarificar dudas de lo que se realizará durante el próximo sprint, Sprint review en el cual se mostrará el progreso a los stakeholders para su inspección y adaptación correspondientes Y Sprint Retrospective en el cual se buscará reflexionar sobre el último sprint e identificar oportunidades de mejora para el próximo. Todo esto en conjunto nos permitirá completar el proyecto con éxito.

Riesgos y Mitigación

Los riesgos son posibles candidatos a ser incidentes o amenazas en un futuro hipotético. Además tienen como objetivo ser categorizados y mitigados por la gestión de Riesgos. A continuación, se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación para cada uno.

| # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posibles limitaciones tecnológicas en la infraestructura de las entidades podrían generar retrasos en el proyecto. | Alto | Alto | Evitar: Realizar una revisión de la situación actual de la entidad antes de comenzar con el proceso de implementación. | A nivel equipo. |
| 2 | Errores en el resultado de la revisión de los bienes instalados. | Alto | Alto | Mitigar: Visualizar y analizar los errores encontrados con el fin de corregir cada uno de estos. | A nivel contractual. |
| 3 | Objetivos iniciales del proyecto no definidos claramente. | Alto | Alto | Mitigar: Definir parámetros claros desde el primer momento, para reforzar el alcance del proyecto. | A nivel equipo. |
| 4 | La mala organización o gestión de los recursos del equipo podría aplazar las tareas de desarrollo de los sistemas. | Alto | Alto | Evitar: Estimar correctamente las tareas y verificar si son dependientes o no. | A nivel organización. |
| 5 | Recursos insuficientes para llevar a cabo el proyecto. | Alto | Alto | Mitigar: Crear un plan de asignación de recursos. | A nivel equipo. |
| 6 | Posibles cambios en el alcance del proyecto por parte del cliente pueden generar impacto en los costos, tiempo, calidad u otros objetivos del proyecto. | Media | Alto | Mitigar: Realizar las correcciones necesarias para estimar el presupuesto, así como las modificaciones correspondientes en el hito del proyecto en caso sea necesario. | A nivel contractual. |
| 7 | La filtración de información sensible del MTPE puede generar problemas legales entre los involucrados. | Media | Alto | Evitar: Contar con personal capacitado y preparado para evitar futuras filtraciones. | A nivel legal. |
| 8 | Probabilidad de hallar errores al realizar las pruebas de funcionamiento del proyecto. | Medio | Alto | Evitar: Verificar el estado de cada artefacto que no sea de alto riesgo para el personal y tener todas las medidas de seguridad para la implementación. | A nivel equipo. |
| 9 | Probabilidad de que un miembro del equipo se contagie del Covid-19 | Medio | Medio | Evitar: Contar con las medidas de bioseguridad necesarias para reducir las posibilidades de contagio lo máximo posible. | A nivel equipo. |
| 10 | Entregables de proyecto requieren más tiempo de lo esperado. | Medio | Medio | Mitigar: sobrestimar el tiempo necesario para finalizar los entregables durante la fase de planeación y elaborar una contingencia. | A nivel equipo. |
| 11 | Poco apoyo de los stakeholders | Bajo | Alto | Evitar: Reforzar la relación con los stakeholders | A nivel contractual |
| 12 | Personal calificado insuficiente. | Bajo | Alto | Evitar: Contratar personal calificado previo al desarrollo del proyecto y se deberá verificar la experiencia profesional de los trabajadores que formarán parte del equipo. | A nivel organización. |
| 13 | Incumplimiento de las fechas límites | Bajo | Medio | Evitar: Actualizar el cronograma para evitar posibles complicaciones. | A nivel equipo. |

Bibliografía

5 acciones para un proceso de Gestión de Riesgos eficaz - Software ISO. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://www.isotools.org/2017/10/08/5-acciones-proceso-de-gestion-de-riesgos-eficaz/

6 Razones para la integración de servicios de tu empresa. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://www.chakray.com/es/6-razones-para-la-integracion-de-servicios-de-tu-empresa/

Directorio Institucional | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/directorio-institucional/

Gestión de stakeholders. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://www.pmi.org/learning/library/es-gestion-de-la-clave-de-informacion-de-los-interesados-7318

Oficina General de Tecnologías de la Información. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=101080&view=article&catid=309&id=2551&lang=es-ES

¿Qué es el Reniec? - Rankia. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://www.rankia.pe/blog/mejores-opiniones-peru/2395487-que-reniec

¿Qué es la SUNAT y cuáles son sus funciones? | Prestamype. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://www.prestamype.com/articulos/que-es-la-sunat-y-cuales-son-sus-funciones

Qué es SCRUM – Proyectos Ágiles. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/

¿Qué es una Licitación Pública? Licitaciones Públicas 2022 en LumenSoft. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://www.lumensoft.pe/licitacion-publica/

SINDICATOS | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from https://www2.trabajo.gob.pe/preguntas-frecuentes-faq/sindicatos/

Aprobación

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Kevin Eduardo Calcin Ortega | Gerente de Proyectos |  | 30/09/2022 |